通榆县高标准农田建设规划

（2021年-2030年）

吉林省朋禹水利工程设计有限公司

二〇二二年六月

审　　定：罗喜慧

审　　核：金智全

项目负责：王  颖

编　  写：胡秀梅

投资概算：王  雪

参加编制人员：　王跃青  王  珊　刘  杰　高德泉

目     录

前 言	1

第一章 通榆县农业基本情况	3

一、社会经济情况	3

二、气候条件	3

三、水资源及利用	4

四、地形地貌	4

五、耕地情况	5

六、种植情况	5

七、高标准农田建设情况	5

第二章 发展形势	6

一、建设成效	6

（一）农田基础设施条件进一步改善，粮食综合保障能力大幅度提升	6

（三）农业生产方式进一步转变，农业发展质量效益逐步提升	7

（四）体制机制进一步健全，统筹协调推进力度不断加强	8

二、建设经验	9

三、有利条件	10

（一）党中央、国务院高度重视	10

（二）县委、县政府高位推动落实	11

（三）体制机制更加健全	11

（四）基础支撑更加良好	11

四、主要问题	12

（一）建设任务重	12

（二）已建标准偏低	12

（三）投资标准低。	12

（四）建后管护有待加强	12

（五）标准体系不完善	13

五、高标准农田建设的必要性	13

（一）高标准农田建设是保障粮食安全底线的重要举措	13

（二）高标准农田建设是改善农业基础设施条件的重要手段	13

（三）高标准农田建设是推进农业现代化的重要支撑	13

（四）高标准农田建设是实现乡村振兴的重要保障	14

第三章 总体要求	15

一、指导思想	15

二、工作原则	15

（一）政府主导，多元参与	15

（二）统筹规划，突出重点	16

（三）因地制宜，分类施策	16

（四）建改并举，绿色生态	16

（五）建管并重，良性运行	16

（六）依法严管，良田粮用	17

三、建设目标	17

第四章 建设内容和建设标准	20

一、建设标准	20

二、建设内容	20

（一） 田块整治	20

（二）土壤改良	21

（三）灌溉排水	21

（四） 田间道路	22

（五）农田防护与生态环境保护	23

（六）农田输配电	23

（七） 科技服务	23

（八）管护利用	24

第五章 建设分区和建设任务	25

一、建设分区	25

（一）东片区	27

（二）西片区	27

二、分区建设重点	28

（一）东片区	28

（二）西片区	30

第六章 建设监管和后续管护	36

一、规范建设程序	36

二、强化质量管理	36

（一）严控建设质量	36

（二）提升耕地质量	36

（三）加强社会监督	37

三、规范竣工验收	37

（一）明确项目验收程序	37

（二）做好工程资产移交	37

（三）及时规范档案资料	38

四、统一上图入库	38

（一）规范上图入库	38

（二）强化动态监管	38

（三）推进信息共享	39

五、强化建后管护	39

（一）明确管护责任	39

（二）健全管护机制	39

（三）落实管护经费	40

（四）推进农业水价综合改革	40

六、严格保护利用	40

（一）强化用途管控	40

（二）加强农田保护	41

（三）确保良田粮用	41

第七章 效益分析	42

一、经济效益	42

二、社会效益	42

（一）增强粮食安全保障能力	42

（二）推动现代化农业发展	42

（三）提高农民种粮积极性	42

三、生态效益	43

（一）提高水土资源利用效率	43

（二）改善农业生态环境	43

（三）提升农田生态功能	43

第八章 实施保障	44

一、加强组织领导	44

二、推进规划指导	44

三、加强资金保障	45

四、加大科技支撑	45

五、严格监督考核	46

（一）强化激励考核	46

（二） 动员群众参与	46

# 前 言

建设高标准农田是巩固和提升粮食生产能力、保障国家粮食安全的重大举措,也是农民增收的基础保障。党中央、国务院高度重视高标准农田建设，习近平总书记指出，中国人的饭碗要牢牢端在自己手里，而且里面应该主要装中国粮；强调耕地保护要求要非常明确，18亿亩耕地必须实至名归，农田就是农田，而且必须是良田；要突出抓好耕地保护和地力提升，坚定不移抓好高标准农田建设，提高建设标准和质量，真正实现旱涝保收、高产稳产。李克强总理对发展粮食生产、加强高标准农田建设提出明确要求。“十二五”以来，县委、县政府深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推动“藏粮于地、 藏粮于技”战略，持续建设高标准农田，有力支撑了粮食和重要农产品生产能力提升。截至 2020 年底，全县已建成高标准农田 51.36 万亩，为粮食产量再次迈上新台阶、促 进农民持续增收作出了重要贡献。

2018 年，国家实施新一轮机构改革，将发展改革部门农业投资项目、财政部门农业综合开发项目、原国土资源部门农田整治项目、水利部门农田水利建设项目管理职能整合到农业农村部门，明确由农业农村部门负责统一实施高标准农田建设项目。2019 年以来，中央 1号文件提出“修编全国高标准农田建设总体规划”“实施新一轮高标准农田建设规划”。国务院办 公厅印发《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保 障能力的意见》（国办发〔2019〕50 号）要求“修编全国高标 准农田建设规划，形成国家、省、市、县四级农田建设规划体系”。《国务院关于全国高标准农田建设规划（2021—2030 年） 的批复》（国函〔2021〕86 号）、农业农村部印发的《全国高 标准农田建设规划（2021—2030 年）》规定“根据确定的目标任务，加快推进省、市、县级高标准农田建设规划”。2022年通榆县委提出“编制全县高标准农田建设规划”。据此组织编制了《通榆县高标准农田建设规划（2021—2030 年）》 （以下简称《规划》）。《规划》以《全国高标准农田建设规划（2021—2030 年）》 为统揽，以“十二五”时期以来各地实践创新为基础，紧密衔接《通榆县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五 年远景目标纲要》《通榆县乡村振兴战略规划》等相关规划，借鉴了有关部门近年来相关工作成果、经验和研究结论。《规划》在深入调研的基础上，总结了近年来全县农田建设取得的成效，分析了当前面临的形势，提出了今后一个时期高标准农田建设的总体目标、建设标准、建设分区、建设任务、建设监管、效益分析和保障措施等。《规划》是指导各 地今后一个时期科学有序开展高标准农田建设的重要依据。

规划基准期为 2020 年，规划期为 2021—2030 年，展望到 2035 年。在今后的规划执行中，可据此《规划》编制 2021—2030 年

分年实施方案，并结合“十四五”相关规划作进一步修改完善后

实施，确保《规划》的可操作性。

# 第一章 通榆县农业基本情况

## 一、社会经济情况

通榆县位于吉林省西部，科尔沁草原东陲，隶属于白城市，分别与乾安县、长岭县、科右中旗、科左中旗、洮南市、大安市为邻。县域总面积8476平方公里，总人口36.7万，其中农村人口24.9万，全县辖1个省级经济开发区，8镇8乡6个国营畜牧（林）场，172个行政村。党的十九大以来，吉林省通榆县认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要指示和视察吉林时的重要讲话精神，坚持“重中之重”战略定位不动摇，不断加强党对“三农”工作的领导，全面深化农村改革，持续激发杂粮杂豆、牧业养殖和文化旅游等产业优势，加强农村基础设施和社会事业投入，大力推进现代农业和新农村建设，农业农村发展取得显著成就，为全面实施乡村振兴战略奠定了良好基础。

全县播种面积320217.85公顷，粮豆作物播种面积294160.98公顷，占播种面积的91.9%；经济作物种植面积21836.87公顷，占播种面积的6.8%；饲料作物播种面积4220公顷，占播种面积的1.3%。粮食产量达到121.03万吨。牧业总产值25.7亿元，户均6100元，畜禽总量发展到1267万头（只）。

## 二、气候条件

本地区气候特征是春季干旱多风沙，夏季炎热短暂，秋季干燥凉爽，冬季严寒漫长。一年中寒暑温差较大，春秋两季短促，冬季受西北季风影响，流域处于西伯利亚大陆气团控制下，气候寒冷，日平均气温低于零度的时间，一般从11月上旬到翌年的3月下旬，长达5个月之久。

通榆气象站多年平均年降水量为413mm，年平均蒸发量1046.3mm（E601）。多年平均气温在5.2℃左右，历年统计极端最高气温为38.9℃，发生在1965年6月22日，历年统计极端最低气温为-33.5℃，发生在1977年1月2日。年内最高气温一般发生在7月份，个别年份发生在6月或8月份，年内最低气温发生在1、2月份。历年无霜日数平均在160天左右，初霜日平均出现在10月1日，终霜日出现在4月21日。根据资料统计，多年平均风速为4.1m/s，最大风速为28.0m/s，年内各月风速以春季最大，其中3、4、5月份风速为最大，最大冻土深度1.78m，正常年份要靠补充灌溉才能满足作物生长需

要。

## 三、水资源及利用

通榆县属中度缺水的省份，且水资源时空分布不均、与生产

力布局不相匹配。

通榆县多年平均水资源总量为50787.7万m3，其中，地表水资源量6294万m3，地下水资源量44493.7万m3。当地地表水可利用量1302万m3，地下水可开采量41585万m3。通榆县人均占有水资源量1390.7 m3，亩均占有水资源量116.2 m3。

## 四、地形地貌

通榆县隶属于白城市，位于吉林省西部，白城市南部，地处科尔沁草原东陲，地理坐标为东经120°02′—123°30′和北纬44°12′—45°16′之间，面积为8476平方公里。项目区地貌类型为平原，局部地势平坦，起伏较缓。高差平均在9m左右。整体地势呈波状起伏，平均南北坡度为0.2%，东西坡度为0.1%。

## 五、耕地情况

通榆县耕地面积44.08万公顷（661.24 万亩）。其中，水田 0.19万公顷（2.78万亩），占0.43%；旱地旱地 43.88万公顷（658.26万亩），占 95.57%。位于 2 度以下坡度（含 2 度）的耕地41.66万公顷（ 624.91 万亩），占全县耕地的94.51%；位于 2—6 度坡度（含 6 度）的耕地2.39 万公顷（ 35.87万亩），占5.42%；位于 6—15 度坡度（含 15 度）的耕地0.03 万公顷（  0.47 万亩），占 0.07%；位于 15—25 度坡度（含 25 度）的耕地0.0001万公顷（0.0015 万亩）。

## 六、种植情况

2020 年，全年粮食种植面积 44.08 万公顷（661.24 万亩）。

其中，玉米种植面积 41，08万公顷（616.24 万亩），豆类种植面积 3万公顷（45 万亩）。粮食总产量 69.84 亿斤。其中，玉米产量69.84亿斤，其他粮食产量 0.67 亿斤。

## 七、高标准农田建设情况

截至 2020 年末，我县共建成高标准农田 48.2 万亩。其中，东片区建成高标准农田 27.23万亩，占总建成面积的 56.5%；西片区建成高标准农田 20.97 万亩，占总建成面积的 43.5%。

# 第二章 发展形势

通榆县坚决贯彻习近平总书记关于耕地保护的重要指示精神，认真落实党中央国务院和省、市决策部署，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，坚持把加强农业基础设施建设、提高农业综合生产能力、保障国家粮食安全作为首要任务，通过采取农业综合开发、土地整治、农田水利建设、新增千亿斤粮食产能田间工程建设、土壤培肥改良等措施，大力推进高标准农田建设，不断 夯实农业生产物质基础。2018年机构改革以来，农田建设力量 得到有效整合，体制机制进一步理顺，高标准农田建设稳步推进， 建设目标任务圆满完成，为粮食及重要农副产品稳定保供提供了有力支持。

## 一、建设成效

县委、县政府高度重视高标准农田建设，积极推动“藏粮 于地、藏粮于技”。自 2011 年以来，全县围绕《通榆县高标准农田建设总体规划（2011—2020 年）》，依托农业综合开发、 土地整治、小型农田水利、新增千亿斤粮食生产能力等项目、 大力推进农田建设、为提升粮食产量、促进农民增收、推进现代农业发展夯实了坚实的基础。

### （一）农田基础设施条件进一步改善，粮食综合保障能力大幅度提升

“十二五”以来，全县依托各类涉农涉水项目， 推进田、土、水、路等综合配套建设，累计建成高标准农田51.36 万亩，占“三调”耕地总面积 600万亩的 8.56%，项目区通过推进机械化、规模化、标准化“三化”联动等建设，实现农田 灌排能力、农机作业能力、耕地生产能力“三力”大幅提升。 全县建成耕地质量实现监测、调查两个全覆盖。通过增施有机肥、秸秆还田、畜禽粪污综合利用等技术的推广应用，持续培肥地力，耕地质量等级和粮食生产能力逐年提升。

（二）农田生态环境进一步改善，农业可持续发展水平持 续提高

牢固树立绿色发展理念，因地制宜构建生态沟渠、道 路、林网系统，保障和改善了农田生态环境。项目以东、两个片区西耕地治理为重点，推广低压管道灌溉、喷灌、微灌等高效节水灌溉技术，配套水肥一体化设施，肥、药利用率提高 5%—10%，有效减轻农业面源污染，生态环境得到有效改善。以三网配套、生态修复、循环利用、质量提升、环境保护 “五大工程”为重点的高标准农田绿色示范区不断拓展，探索不同区域建设模式，加大重点环节支持力度，构建“基础牢固、 绿色生态、循环利用、产村融合、产品安全”的高标准农田绿色示范区。

### （三）农业生产方式进一步转变，农业发展质量效益逐步提升

集中连片推进高标准农田建设，改变了土地零星分割的状况，推动土地有序流转，推进适度规模经营，为进一步转变农业增长方式、促进现代农业发展提供了物质基础。以田型调整和机耕生产道路等设施建设为重点，推进农田“宜机化”改造，促进农机装备产业转型升级，项目区主要农作物耕种收综合机械化水平高于项目区外 5%以上。在高标准农田项目区试点推进数字农业，装备田间工程监测和传感系统，利用农业物联网、卫星遥感和无 人机等天地空一体化信息技术，实现了农业生产智能监测，提升了生产精准化、智慧化水平。

### （四）体制机制进一步健全，统筹协调推进力度不断加强

进一步加强全县农田建设管理、高标准农田建设，强化组织实施和管理，逐步构建起统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收考核、统一上图入库“五统一”的农田建设管理新机制。高标准建设指挥部定期召开全县高标准农田建设现场会，加大统筹协调推进力度。将高标准农田建设成立农村工作领导小组办公室，由县长负责制、耕地保护 责任目标考核的重要内容，建立考核结果通报和约谈制度。建立健全稳定增长投入机制，加大财政投入力度，鼓励多渠道保证地方政府投入。

（五）农田基础设施建设进一步提高。

“十二五”以来，我县大力开展高标准农田建设，通过新建改造

灌溉机井等水源工程，以及灌溉低压管道输水、喷灌滴灌等节水灌溉措施等，不断完善和加强建设小型农田水利设施，改善并增加了有效灌溉面积，提高了田间灌溉水利用效率，使我省农田灌溉条件明显改善，效果显著。随着田块集中规整，田间道路建设和农田防护工程持续完善，提升了农业机械化程度。此外，供电网络和智能化建设，使农田输、供电水平和质量不断提高，也为农田机械化和智能化运行提供了重要保障。

（六）土壤理化性状得到改善。

通过施有机肥、秸秆还田、深耕深松、秸秆碎混还田、秸秆肥堆沤还田、脱硫石膏治碱、客砂（土）压碱、暗管排碱以及灌水洗盐等土壤改良措施，采取化学改良、物理改良和生物改良相结合的方式，大力推广“梨树模式”，提高了耕地质量，尤其我省西部地区土壤有机质含量增高、pH值有所改善，提高了我省粮食综合生产能力，为国家粮食安全

和补充耕地作出了贡献。

## 二、建设经验

（一）坚持科学规划，规范布局。

我县在高标准农田建设过程中，坚持统一规划，全面发展，注重规划的预见性和前瞻性，统筹考虑土地利用总体规划、城乡建设规划、基本农田规划等，出台了《吉林省高标准农田建设总体规划（2010—2020年）》。通过分区分类施策，充分发挥各地自然资源优势、区位优势，因地制宜全面推动高标准农田建设。建立各项规章制度和保障措施，

保证项目决策科学化、项目流程程序化和管理规范化，使项目资

金和项目管理的各个环节有章可循，确保资金规范分配、安全运

行和有效使用。

（二）坚持机制统一，高效管理。

2019年，党中央、国务院对农田建设管理职能进行了调整，将农田建设项目管理职责整合到农业农村部门统一管理，切实改变过去农田建设“五牛下田、分散管理”的局面，全面实现“五统一”。我省进一步理顺体制机制、加大建设资金整合力度，初步构建了完善统一规划布局、建

设标准、组织实施、验收考核和上图入库的管理新体制，为统筹

推进高标准农田建设工作奠定了坚实基础。

（三）坚持集中连片，规模化建设。

我县在高标准农田建设中始终坚持“集中投入、连片整治、规模化建设”的整治模式，整治一片，见效一片，稳定一片。统筹安排各类建设资金集中投入，重点围绕“田、土、水、路、林、电、技、管”8个方面开展建设，开展高标准农田建设整县推进试点，引导和发展整市推进，

对重点村镇进行规模化建设。重点突出农田基础设施建设，按照现代化农业发展需要安排基础设施配套，解决了当地农业生产的主要制约因素，建成了一批旱涝保收的高产稳产农田，实现由“粮田”到“良田”的转变。

（四）坚持农民主体，鼓励多元化。

我县在高标准农田建设实践中坚持以农民为主体，充分尊重农民的意愿，保证农民在项目建设中的参与权、受益权和监督权，充分调动农民的积极性，为农民谋利益，较好地兼顾了保障国家粮食安全与促进农民增收两个目标。同时，重视高素质农民的培育工作，积极成立培训小

组，落实培训任务，完善培训设施，在此基础上吸引年轻人返乡

发展，培养一批批懂技术、善经营、会管理的高素质农民，为农

村发展注入源源不断的活力。

## 三、有利条件

### （一）党中央、国务院高度重视

党中央、国务院高度重视高标准农田建设工作，统筹部署，全面推动。习近平总书记 强调，保障国家粮食安全，关键在于落实“藏粮于地、藏粮于技” 战略，要害在种子和耕地；要牢牢把控粮食安全主动权，此乃国 之大者，耕地是粮食生产的命根子，要严守耕地红线，加强高标准农田建设；要下决心提高高标准农田建设标准和质量，真正实现旱涝保收、高产稳产。李克强总理强调，要持续推进农田水利和高标准农田建设，夯实粮食安全、现代农业发展基础。 近年来，中央 1 号文件连续多年部署高标准农田建设，将农田建设作为落实粮食安全县长责任制重要内容，明确粮食安全实行党政同责，并纳入国务院督查激励的 30 项措施，层层压实建设责任。国务院每年召开冬春农田水利基本建设电视电话会议，统筹部署推动农田建设工作。随着高效特色农业带、西部大开发、“一带一路”、长江经济带等战略的深入实施，必将为高标准农田建设提供政策机遇。

### （二）县委、县政府高位推动落实

县委、县政府主要领导、分管领导多次作出批示，在县委经济工作会议、农村工作会议和全县农田水利暨高标准农田现场推进会上强调，加快推进高标准农田建设，推动“藏粮于地”战略落实到位。

### （三）体制机制更加健全

农田建设三分建、七分管。一 些地方存在“重建设、轻管护”现象，管护资金和管护责任未落实，管护措施和手段薄弱，后续监测评价和跟踪督导机制不完善。 一些项目日常管护不到位，设备设施损毁后得不到及时有效修复，常年带病运行，工程使用年限明显缩短，工程建设效益难以 发挥。

### （四）基础支撑更加良好

高标准农田建设是一项事关国家粮食安全、现代农业发展的基础性工程，是一项事关农村产业兴旺、农民增收致富和巩固脱贫攻坚成果的民心工程，是一项事关乡村田园风貌、农村生态文明的战略性工程，社会各界高度 认可，农民群众普遍欢迎。我县组建了高标准农田建设领导小组、技术组、专家组，为推进高标准农田建设提供可靠的技术保障。近年来，全县坚持不懈进行探索，建成了一批高标准农田示范区。各地在部门协调推进、建设机制创新、投入机制保 障、整区域推进、绿色农田建设、“五良”融合等方面进行了实践探索，为大规模推进高标准农田建设提供了有益经验。

## 四、主要问题

### （一）建设任务重

全县已建高标准农田面积仅占耕地面积的 8.56%，普遍存在基础设施薄弱、抗灾能力不强、耕地质量不高等问题。到 2030 年，《吉林省高标准农田建设规划（2021 —2030 年）》下达通榆县新增建设高标准农田 82.78万亩、改造 提升高标准农田22万亩，高效节水19万亩，建设任务依然艰巨。

### （二）已建标准偏低

已建成的高标准农田中，达到或基本达到旱涝保收、宜机作业、稳产高产标准的不足二分之一， 尚有约 50%需要提质改造。同时，集中连片、施工条件较好的地块越来越少，建设难度不断增大。

### （三）投资标准低。

原国土、水利、农业综合开发、 发改、农业等部门实施的高标准农田建设项目，在投资标准、建设内容、管理流程等方面要求不统一，导致工程建设标准质量参差不齐，一些地方高标准农田建设措施不全、建设标准偏低、工程设施不配套，难以达到国家标准。

### （四）建后管护有待加强

一些地方存在重建设、轻管护的问题，部分工程移交给村社或者经营主体后，管护经费严重不足，管护责任未全面落实，存在有人用、无人管、损毁无钱修的现象。部分地方存在建成的高标准农田被占用问题，个别地方甚至出现“非粮化”和撂荒现象。

### （五）标准体系不完善

满足我县高标准农田建设实际需求的技术标准尚需完善，农田建设工程没有相应定额体系，绿色生态工程技术模式尚不成熟等。

## 五、高标准农田建设的必要性

### （一）高标准农田建设是保障粮食安全底线的重要举措

我县位于吉林省西部，科尔沁草原东陲，隶属于白城市，分别与乾安县、长岭县、科右中旗、科左中旗、洮南市、大安市为邻。县域总面积8476平方公里，总人口36.7万，其中农村人口24.9万，全县辖1个省级经济开发区，8镇8乡6个国营畜牧（林）场，172个行政村。随着经济社会发展和生态文明建设的推进，耕地保护形势日趋严峻，在粮食生产的刚性约束越来越突出的背景下，必须加强高标准农田建设，弥补耕地数量不足，进一步提高耕地质量、利用率和产出效益，为夯实国家粮食安全基础提供坚实地支撑。

### （二）高标准农田建设是改善农业基础设施条件的重要手段

我县农田基础设施薄弱状况尚未得到根本改变，耕地基础地力下降趋势未得到有效遏制。要改变农业“靠天吃饭”的局面，必须大力推进高标准农田建设，强化田网、渠网、路网配套，持续改善农业基础设施条件，不断提升农田排灌能力、土壤培肥能力和农机作业能力，为现代农业的规模化种植，机械化耕作、标准化生产和产业化经营创造良好条件。

### （三）高标准农田建设是推进农业现代化的重要支撑

我县耕地碎片化程度高，难以开展规模化、集约化生产经营。要加快现代农业发展进程，必须通过建设高标准农田，实行田、土、水、路、林、电、技、管、制综合治理，实现“田成方、路成网、沟相通、渠相连、旱能灌、 涝能排、地肥沃”，有效提高农田复种指数和产出效率，促进 土地流转和适度规模经营，推动农业转型升级和高质量发展，不断提升农业现代化水平。

### （四）高标准农田建设是实现乡村振兴的重要保障

我县产业发展水平和质量效益有待提升，要优化生产结构，完善产 业体系，必须大力加强高标准农田建设，改善农业生产条件， 将昔日的中低产田变成“高 产田”，有效推动农业规模化、集约化、专业化。大力推广高 效节水灌溉技术，减少农业面源污染，促进山水林田湖草沙整体保护和农村环境连片整治，为乡村产业振兴、建设生态宜居乡村及巩固和拓展脱贫攻坚成果奠定坚实基础。

# 第三章 总体要求

## 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、 中央经济工作会议、中央农村工作会议和习近平总书记重要指示精神，认真落实党中央、国务院和省委、省 政府决策部署，围绕深入实施乡村振兴战略、加快农业农村现 代化，以提升粮食产能为首要目标，以农产品主产区为主体， 在永久基本农田和“两区”重点布局，加快推进“藏粮于地、 藏粮于技”，大力实施高标准农田建设十年攻坚行动。坚持新增建设和改造提升并重、建设数量和建设质量并重、工程建设和建后管护并重、产能提升和绿色发展协调，统一组织实施与分区分类施策相结合，实行田、土、水、路、林、电、技、管、 制综合配套，统筹连片规划，集中规模打造，建设高标准的口粮田，确保建成一批“集中连片、能排能灌、 旱涝保收、宜机作业、节水高效、稳产高产、生态友好”的高标准农田，为保障粮食安全和建设农业强省奠定坚实基础。

## 二、工作原则

### （一）政府主导，多元参与

完善和优化公共财政投入保障机制，争取中央财政加大投入力度，切实落实地方各级政府支出责任，提高资金配置效率和使用效益。尊重农民意愿，维护农民权益，积极引导农民、 新型农业经营主体、农村集体经济组织和涉农企业等各类社会资本参与高标准农田建设和管护，形成共建一块田、共保一碗 的工作合力。

### （二）统筹规划，突出重点

用好高标准农田建设评估、国土“三调”成果，做好与全县国土空间、农业农村现代化、水利等规划的衔接，明确目标任务，优化建设布局，重点在农产品主产区，优先在永久基本农田、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设高标准农田，分年分批实施，有力保障全县重要农产品特别是粮食的有效供给。

### （三）因地制宜，分类施策

根据自然资源禀赋、农 业生产特征及生产主要障碍因素，因地制宜确定建设重点与内容，统筹推进田、土、水、路、林、电、技、管综合治理，完善农田基础设施，实现综合配套，满足现代农业发展需要。

### （四）建改并举，绿色生态

落实高质量发展要求，保质保量完成新增高标准农田任务，合理安排已建项目区的改造提升，有效提升农田建设质量、 碳汇能力和效益。践行绿色发展理念，加强生态环境保护，防止土壤污染，推动耕地质量保护与提升，实现农业生产与生态保护相协调，促进农业可持续发展。

### （五）建管并重，良性运行

加强高标准农田建设和利用评价，确保建设成效。建立健全高标准农田建设管护机制，落实管护主体和责任，建立多元化管护经费保障机制，形成项目建设、管理一体化。按照“谁 使用、谁受益、谁管护”的原则，探索社会化和专业化相结合的管护模式，确保工程长效运行。完善耕地质量监测网络，强化长期跟踪监测。

### （六）依法严管，良田粮用

建成的高标准农田，应当根据土地利用总体规划划为永久基本农田，实行特殊保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。落实耕地保护责任，强化用途管制，严格控制耕地转为非耕地，确保良田粮用。强化高标准农田产能目标监测与评价。建成全县高标准农田建设“一张图”和监管系统，实现有据可查、全程监控、精准管理、资源共享。加强廉政建设，强化风险防控，确保建成民心工程、良心工程。

## 三、建设目标

规划期内，紧紧围绕提升粮食生产能力，坚持新增建设与改造提升相结合，加快建设步伐，集中力量打造集中连片、旱涝保 收、节水髙效、稳产髙产、生态友好的髙标准农田，进一步筑牢 国家粮食安全保障基础。

到 2025 年，全县累计新建高标准农田 101.1 万亩，累计改造提升高标准农田 10万亩； 累计新建高效节水灌溉面积10万亩，以此确保全县粮食产量。

到 2030 年，全县累计新建高标准农田 134.1 万亩，累计改造提升高标准农田 22 万亩； 累计新建高效节水灌溉面积17 万亩，以此确保全县粮食产量。

到 2035 年，通过新建高标准农田，对未达标的高标准农田进行改造提升，全县高标准农田保有量和质量进一步提高，绿色农田、数字农田进一步推广，权责明确，主体多元，保障有力的高标准农田长效管护机制基本形成，粮食及重要农产品的安全保障能力持续提升。

专栏 1 全县高标准农田建设任务指标

| 序号 | 指标 | 目标值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 到2025年累计建成高标准农田101.1万亩 |  |
|  |  | 到2025年累计改造提升高标准农田10万亩 |  |
|  |  | 到2030年累计建成高标准农田134.1万亩 |  |
|  |  | 到2030年累计改造提升高标准农田22万亩 |  |
| 2 | 高效节水灌溉建设 | 到2025年累计建成高效节水灌溉面积10万亩 | 预期性 |
|  |  | 2021-2030年新增高效节水灌溉面积17万亩 |  |
| 3 | 新增粮食综合生 产能力 | 新增高标准农田亩均产能提高100公斤 | 预期性 |
|  |  | 改造提升高标准农田产能不低于当地高标准农 田产能的平均水平 |  |
| 4 | 新增建设高标准 农田亩均节水率 | 10%以上 | 预期性 |
| 5 | 建成高标准农田 上图入库覆盖率 | 100% | 预期性 |

高标准农田建设主要涉及田、土、水、路、林、电、技、管8 个方面目标。

（一）田

通过归并和平整土地、治理水土流失，实现田块规模适度、集中连片、田面平整，耕作层厚度增加。

（二）土

通过培肥改良，实现土壤通透性能好、保水保肥能力强、酸碱平衡、有机质和营养元素丰富，着力提高耕地内在 质量和产出能力。

（三）水

通过加强田间灌排设施建设和发展髙效节水灌溉 等，增加有效灌溉面积，提髙灌溉保证率、用水效率和农田防洪 排涝标准，实现旱涝保收。

（四）路

通过田间道（机耕路）和生产路建设、桥涵配套，合理增加路面宽度，提髙道路的荷载标准和通达度，满足农机作业和生产物流要求。

（五）林

通过农田林网、沟道治理等农田防护和生态环境保护工程建设，改善农田生态环境，提髙农田防御风沙灾害和防止水土流失能力。

（六）电

通过完善农田电网、配备相应的输配电设施，满 农田设施用电需求，降低农业生产成本，提髙农业生产的效率和效益。

（七）技

通过工程措施与农艺技术相结合，推广数字农业、 良种良法、病虫害绿色防控、节水节肥减药等技术，提髙农田可 持续利用水平和综合生产能力。

（八）管

通过上图入库和全程管理，落实管护主体和管护 责任、管护资金，完善管护机制，确保建成的工程设施在设计使 用年限正常运行，髙标准农田用途不改变，质量有提髙。

# 第四章 建设内容和建设标准

## 一、建设标准

遵循乡振兴战略部署要求，统筹考虑高标准农田建设的农 业、水利、土地、林业、电力、气象等各方面因素，围绕提升农田生产能力、灌排能力、田间道路通行运输能力、农田防护与生态环境保护能力、机械化水平、科技应用水平、建后管护能力等要求，结合国土空间、农业农村现代化发展、水资源利用等规划，紧扣高标准农田建设的田、土、水、路、林、电、技、管八个方面内容，加快构建科学统一、层次分明、结构合理的高标准农田建设标准体系。

以提升粮食产能为首要目标，兼顾油料、糖料等重要农产品生产，坚持数量、质量、生态相统一，修订《高标准农田建设通 则》(GB/T 30600)、《高标准农田建设评价规范》(GB/T 33130 )。 根据不同区域自然资源特点、 社会经济发展水平、 土地利用状况， 制订分区域、分类型的高标准农田建设标准及定额，健全耕地质量监测评价标准。 综合考虑农业农村发展要求、市场价格变化等因素，适时调整建设内容和投资标准。结 合本地实际制订地方标准,与国家标准相衔接。

新增建设和改造提升高标准农田应依据《高标准农田建设通 则》(GB/T 30600)等国家标准、行业标准和地方标准，结合地方实际，统筹抓好农田配套设施建设和地力提升，确保工程质量与耕地质量。 有条件的地区可以将晒场、烘干、机具库棚、有机肥积造等配套设施纳入高标准农田建设范围。

## 二、建设内容

### （一） 田块整治

充分考虑区域农业生产气候、水土资源、生态容量等因素， 因地制宜优化高标准农田空间布局。按照“小并大、弯改直、薄增厚”的原则，依据不同区域地形地貌、作物种类、机械作业方式和灌溉排水效率等因素，合理确定田块的适宜耕作长度、宽度与坡度，通过田型调整、田埂修筑、平整土地等措施，实现田块规模适度、田面平整、田型规范，不断改善农 业耕作条件。科学开展耕作层剥离回填利用工作，提高土壤资 源利用率，改善农田耕作层，提高灌溉排水适宜性。重点进行格田化或条田化建设为建设重点。建成后农田土体厚度宜达到 50cm 以 上，耕作层厚度宜达到20cm以上，田间基础设施占地率一般不超过 8%。

### （二）土壤改良

通过工程、物理、化学和生物等综合措施，治理酸化土壤， 推进地力培肥，切实提高耕地质量水平。利用石灰质物质、土 壤调理剂等开展酸化土壤治理，针对土壤存在瘠薄、砾石含量高、障碍层次、质地偏黏或偏砂等问题，结合工程、农艺、生物等措施，消除土壤障碍因素，治理退化耕地。实施秸秆还田、 种植绿肥、增施有机肥、适度深耕等地力培肥措施，增加土壤有机质，改良土壤结构，提升土壤肥力。推广测土配方施 肥，促进土壤养分平衡。根据不同地区生产条件，因地制宜推广轮作模式，减轻连作障碍，改善土壤生态环境。开展土 壤普查工作。建成后土壤pH值宜为5.5〜7.5， 土壤有机质含量、容重、阳离子交换量、有效磷、速效钾、微生物碳量等主要物理、化学、生物指标达到当地自然条件和种植水平下的中上等水平。

### （三）灌溉排水

按照旱、涝、渍和盐碱综合治理的要求，科学规划建设田间灌排工程，加强田间灌排工程和灌区骨干工程的衔接配套，形成从水源到田间完整的灌排体系。提高输配水效率，解决农田灌溉“最后一公里”，达到旱能灌、涝能排，彻底解决靠天吃饭问题。重点解决地表水和地下水的排水问题。建设农田生态化灌排系统，保护农田生态环境。因地制宜推广高效节水灌溉技术， 配套管道输水灌溉、喷灌和微灌等设施，支持建设必要的灌溉计量设施，提升农业灌溉用水效率。建成后农田灌排工程配套完善输、配、灌、排设施，灌排能力明显提升，农田 灌溉保证率不低于 50%，旱作区农田排水设计暴雨重现期达到 5〜10年一遇，1〜3d暴雨从作物受淹起1〜3d排至田面无积水；水稻区农田排水设计暴雨重现期达到10年一遇，1〜3d暴雨 3〜 5d 排至作物耐淹水深。

### （四） 田间道路

按照区域生产作业需要和农业机械化的要求，与全县公路网规划相衔接，进一步优化田间道路布局，加强以整治机耕路、完善生产路、设置农机下田通道建设，提高田间道路通达率， 形成“宜机化”田间路网。田间道路建设要与现有农村道路衔接，因地制宜确定道路密度和宽度，形成道路网络体系，提高 田间道路通达率。原则上机耕路宽度不宜超过3-6米，生产路宽度一般不超过3米，在大型机械化作业区，路面可适当放宽。 构建生态型田间道路体系，减少硬化路面及附属设施对生态的不利影响，降低碳排放和能源消耗，保护生物多样性和生态平衡。建成后在集中连片的耕作田块中，田间道路通达率达到 100%，满足机械化作业、农资运输和其他农业生产活动的需要。

### （五）农田防护与生态环境保护

根据因害设防、因地制宜的原则，对农田防护与生态环境保护工程进行合理布局。通过构建生态沟渠、道路和湿地生态系统，实施面源污染防治、水土流失治理、沟道治理防护等生态工程，保持和改善农田生态环境，增强生态服务功能。建成后，区域内受防护农田面积比例一般不低于90%,防洪标准达到10〜20年一遇。

### （六）农田输配电

进一步升级完善农田电力基础设施，对适宜电力灌排与信息化管理的农田，铺设高压与低压输电线路，配套变配电装置， 保障泵站、信息化工程等的电力供应。根据农田现代化、信息化的建设和管理要求，合理布设弱电设施。农田输配电工程布设与排灌、道路工程相结合，满足安全可靠、经济适用的要求。 建成后实现供电设施完善，电力系统安装和运行符合相关标准，保证用电质量和安全，满足农业生产用电需求。

### （七） 科技服务

科学布设高标准农田耕地质量长期定位监测点，跟踪耕地质量变化趋势，因地制宜推广免耕少耕等保护性耕作措施，切实提升耕地质量。积极探索、推广数字农业，降低生产成本， 切实提高农业生产效率。推进良种、良法、良制、良田、良机 “五良”融合。推广科学施肥、病虫害绿色防控等农业技术， 推进化肥农药减量化、种养循环和农业废弃物资源化综合利用，提高农业绿色发展水平。强化工程建设与农机农艺技术集 成应用，鼓励开展高标准农田宜机化改造模式创新。建成后农田监测系统网络健全，田间定位监测点布设密度符合要求，农业科技配套与应用完善，农作物耕种收综合机械化水平、良种覆盖率、科学施肥普及率、病虫害统防统治覆盖率等稳步提升。

### （八）管护利用

加强遥感等信息化技术在农田建设和管理上的应用，进一 步推动高标准农田建设信息上图入库，实现动态监测、精准管理、信息互通、资源共享。项目实施前后及时开展耕地质量等级调查评价。深入推进农业水价综合改革。建立和完善高标准 农田建后管护制度，明确管护主体和责任，落实管护资金，引导新型农业经营主体参与高标准农田设施运行管护。创新高标准农田管护机制，探索政府购买服务、物业化管理等新型运行管护模式，确保工程长期发挥效益。加强管护资金使用监管和全过程绩效管理，研究制定高标准农田管护投入成本标准体系。及时修复灾毁农田，确保建成的高标准农田持续发挥效益。 建成的高标准农田应当根据土地利用总体规划划为永久基本农田，实行特殊保护，遏制“非农化”、防止“非粮化”，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。探索合理耕作制度，实 行用地养地相结合，防止耕地地力下降。

# 第五章 建设分区和建设任务

## 一、建设分区

结合区域气候类型、地形地貌、水土条件、耕作制度等因 素，依据高标准农田建设技术要求和投资标准，按照自然资源禀赋与经济条件相对一致、生产障碍因素与破解途径相对一致、粮食作物生产与农业区划相对一致的原则，全县均为平原地区，把全县划东、西共两个区域，并确定分区建设任务和重点。

1 高标准农田建设分区示意图

1 高标准农田建设分区示意图

新增建设项目的建设区域应相对集中，土壤适合农作物生长，无潜在地质灾害，建设区域外有相对完善，能直接为建设区提供保障的基础设施。改造提升项目应优先选择已建高标准农田中建成年份较早、投入较低等建设内容全面不达标的建设区域，对于建设内容部分达标的项目区允许各地按照“缺什么 补什么”的原则开展有针对性的改造提升。对建设内容达标的已建高标准农田，若在规划期内达到规定使用年限，可逐步开展改造提升。限制建设区域包括水资源贫乏区域，水土流失易发区、沙化区等生态脆弱区域，历史遗留的挖损、塌陷、压占等造成土地严重损毁且难以恢复的区域，安全利用类耕地，易受自然灾害损毁的区域，内陆滩涂等区域。禁止在严格管控类耕地，自然保护地核心保护区，退耕还林区、退牧还草区，河 流、湖泊、水库水面及其保护范围等区域开展高标准农田建设防止破坏生态环境。

### （一）东片区

包括开通镇、双岗镇、边昭镇、鸿兴镇、乌兰花镇、十花道乡、八面乡、苏公坨乡8个乡镇。东片区地势平坦，耕地集中连片，以平原为主。已经建成 高标准农田 24.64万亩，由于受地下水开采量限制未来只能做更新改造工程。部分已建高标准农田因建设时间较 长，存在老化损毁问题，改造提升需求迫切。全面提升农业机械化水平；加大土壤改良和生态环保力 度；有序推进高标准农田改造提升；重点建设杂粮杂豆、 小麦、玉米、谷物和蔬菜等保障基地。

### （二）西片区

西片区包括瞻榆镇、兴隆山镇、新华镇、新兴乡、向海蒙古族乡、包拉温都蒙古族乡、团结乡8个乡镇。西片区地势平坦，耕地集中连片，以平原为主。土壤类型以淡黑钙土为主，其次为风砂土、草甸土和冲积土。自然灾害主要是旱灾、风灾、土壤盐碱化、土壤沙化。干旱是项目区最为严重自然灾害之一，春旱十分严重，虽然春种做水，因干旱持续时间之长，加之持续高温大风天气，导致干土层加深，对作物生长影响非常大，自然灾害突出，特别是多年来降水量少，水利基础设施建设滞后，土地资源不能合理开发利用，干旱、风沙、盐碱化严重，影响了该项目区农业生产发展。

该区年降水量为413毫米，春旱是由于冬季降雪少，春风大，雨量少，蒸发量强，土壤失墒等因素造成的。农作物以杂粮杂豆、 小麦、玉米、谷物为主。农田基础设施配套不完善， 田间道路、灌溉等工程设施不足，局部地区水土流失易发。已经建成高标准农田面积约 36.16 万亩，占本区域耕地面积的 58.21%，未来建设任务相对较多。已建高标准农田因建设时间较长，部分田间道路及其附属设施建设不完善，灌排效率较低， 改造提升需求迫切。规划期内应全面提升农业机械化水平，加 大田块归并力度，建设小型水源工程，发展节水灌溉， 理顺坡面水系，减少水土流失，有序推进高标准农田新增建设和改造提升，重点建设杂粮杂豆、 小麦、玉米、谷物和蔬菜等保障基地。

## 二、分区建设重点

### （一）东片区

东片区受水资源开采限制只能做改造提升项目，改造提升项目应优先选择已建高标准农田中建成年份较早、投入较低等建设内容全面不达标的建设区域，对于建设内容部分达标的项目区地按照“缺什么 补什么”的原则开展有针对性的改造提升。对建设内容达标的已建高标准农田，若在规划期内达到规定使用年限，可逐步开展改造提升。

1.田块整治

合理划分和适度归并田块，田块规模适度， 满足规模化经营和机械化生产需要。土地平整应避免打乱表土层与心土层，无法避免时应实施表土剥离回填工程。平原区以修建条田为主，该区需要结合当地地形、机耕需求和耕作便利度，因地制宜确定田块长度、宽度和坡降。建成后，耕作层厚度达到 25cm 以上。

2.土壤改良

因地制宜建设秸秆还田和农家肥积造设施， 推广秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥等措施，提升土壤有机质含量。合理施用石灰质物质等土壤调理剂，改良酸化土壤。 采用轮作等措施，改良渍涝潜育型耕地。实施测土配方施 肥，促进土壤养分相对均衡。结合耕地质量监测点现状分布情况，每 3.5 万亩左右建设 1 个耕地质量监测点，开展长期定位 监测。土壤有机质含量宜达到 25g/kg 以上，土壤 pH 值宜保持 在5.5〜7.5，耕地质量等级宜达到3.5等以上。

3.灌溉排水

改造完善平田间灌排设施，增强农田排涝能力。整治末级灌排渠系，灌排渠系整治应与田块、道路整治相结合。因地制宜发展管道输水和喷灌、微灌等节水措施。开展渠系配套与节水改造，增强农田排涝能力。鼓励实施 生态化灌溉与排水工程。配套输配电设施，满足生产和管理需 要。旱田排水设计暴雨重现期达 到5〜10年一遇。

4.田间道路

进一步优化田间道路布局，优先改造利用原有道路。合理确定路网密度、路面宽度、路面材质、整修和新建机耕路、生产路。机耕路路面宽度宜为4-6m，生产路路面宽度宜为3m， 一般采用混凝土路面。合理配套建设农机下田坡道、桥涵、错车点和末端掉头点等附属设施，满足农机作业、农资运输等农业生产要求。积极建设生态田间道路，材料和工艺尽量本土化，因地制宜减少硬化路面及 附属设施。田间道路通达率达到 100%。

5.农田防护与生态环境保护

根据因害设防、因地制宜原则，对农田防护与生态工程进行合理布局，合理修建排洪沟等工程。做好农田防护。

### （二）西片区

西片区地势平坦，耕地集中连片，以平原为主。土壤类型以淡黑钙土为主，其次为风砂土、草甸土和冲积土。自然灾害主要是旱灾、风灾、土壤盐碱化、土壤沙化。干旱是项目区最为严重自然灾害之一，春旱十分严重，虽然春种做水，因干旱持续时间之长，加之持续高温大风天气，导致干土层加深，对作物生长影响非常大，自然灾害突出，特别是多年来降水量少，水利基础设施建设滞后，土地资源不能合理开发利用，干旱、风沙、盐碱化严重，影响了该项目区农业生产发展。该区年降水量为413毫米，春旱是由于冬季降雪少，春风大，雨量少，蒸发量强，土壤失墒等因素造成的。针对西片区季节性干旱、水土流失等粮食生产主要制约因素，优化高标准农田空间布局，建设小型水源工程，提高田间道路通达率。围绕稳固提升粮食和重要农产品产能，开展高标准农田建设，实现年亩均粮食产能达到 850公斤。

1.田块整治

合理划分和适度归并田块，田块规模适度， 满足规模化经营和机械化生产需要。土地平整应避免打乱表土层与心土层，无法避免时应实施表土剥离回填工程。平原区以修建条田为主，该区需要结合当地地形、机耕需求和耕作便利度，因地制宜确定田块长度、宽度和坡降。建成后，耕作层厚度达到 25cm 以上。

2.土壤改良

因地制宜建设秸秆还田和农家肥积造设施， 推广秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥等措施，提升土壤有机质含量。西片区土壤瘠薄化或碱化问题，推行深耕深松、开展土壤改良。实施测土配方施肥， 促进土壤养分相对均衡。结合耕地质量监测点现状分布情况， 每 3.5 万亩左右建设 1 个耕地质量监测点，开展长期定位监测。 土壤有机质含量宜达到 20g/kg 以上，土壤 pH 值宜保持在 5.5〜 7.5。

3.灌溉排水

建设水源工程，提高供水保障能力。配套灌排设施， 完善田间灌排工程体系。鼓励实施生态化灌溉与排水工程，优先选择本土材料和工艺。发展管灌、喷灌、微灌等高效节水灌溉，提高水资源利用效率。配套输配电设施，满足生产和管理需要。旱作区农田排水设计暴雨重现期 达到 5〜 10 年一遇。

4.田间道路

优化田间道路布局，合理确定路网密度、路面宽度、路面材质，整修和新建机耕路、生产路，田间道路应随坡就势。机耕路路面宽度宜为3〜4m，生产路路面宽度宜为3m。合理配套建设农机下田坡道、桥涵、错车点和末端掉头点等附属设施，提高农田道路通达率和农业生产效率。适度建设生态田间道路，材料和工艺尽量本土化，因地制宜减少硬化路面及附属设施对生态的不利影响。田间道路通达率达到 90%。

5.农田防护与生态环境保护

水土流失易发区合理修筑截水沟、排洪沟等坡面水系工程。建设农田防网。

三、重点工程

（一）黑土地保护利用工程

深入贯彻习近平总书记关于采取有效措施，切实把黑土地这

一“耕地中的大熊猫”保护好、利用好的重要指示精神，依据《吉

林省黑土地保护条例》，全面落实省委十一届九次会议精神，深入

实施黑土地保护工程，坚持保护优先、推动工程与生物、农机与

农艺、用地与养地相结合，逐步改善黑土地耕地内在质量、设施

条件和生态环境，实现黑土地永续利用，夯实国家粮食安全基础，

为全面推进乡村振兴提供有力支撑。衔接国土空间规划，强化黑土地资源保护，实施“中育东养西治”。中育：典型黑土保护区，开展黑土地生态保育，保持黑土耕地面积稳定，质量稳步提升；东养：白浆土坡耕地区，开展水土流失治理，加快植被恢复，增加耕作层厚度和土壤有机质，提升土壤肥力；西治：黑钙土中低产田区，开展重点田块培肥地力专

项工程，进一步改善黑土土壤结构，提升土壤有机质含量。针对我省黑土地高强度利用导致黑土地耕层变薄、土壤有机质下降、生态功能退化等问题，通过增施有机肥、秸秆还田、加强坡耕地与风蚀沙化土地综合防护与治理，推广节水技术，开展保护性耕作技术创新与集成示范，推行粮豆轮作，推进农牧结合等措施，加快保护修复黑土地生态环境，提升粮食综合生产能力。

（二）高标准农田示范区工程

针对我县农业信息化建设起步晚，基础薄等问题，按照“试

点先行，示范引领”的思路，大力引进和推广先进实用工程和装

备技术，进行农田建设与农机农艺技术、数字信息技术的集成与

示范，打造一批土壤健康、减排固碳、生态友好、先进智能的高

标准农田示范区，加快推进农业智能化建设，助推全省智慧农业

发展，加速农业智能化发展进程。搭建以“农业物联网”+“农产品质量安全追溯”为核心的综合农业智能化管理平台。利用数字技术，推动农田建设、生产、管护相融合，提高全要素生产效率。重点推进物联网、大数据、移动互联网、智能控制等信息技术在农田建设中的应用，对工程建后管护和农田利用状况进行持续监测，实行水肥一体化控制等

田间智能作业，配套生产物联网检测系统、管理系统、高清生产

视频监控系统、生产调度中心系统等。

四、建设任务

到 2025 年，全县新建高标准农田 101.1 万亩，改造提升高标准农田 10 万亩，新建高效节水灌溉面积10 万亩。 2026 年到 2030 年，全县新建高标准农田 33 万亩，改造提升高标准农田 12 万亩，新建高效节水灌溉面积7 万亩。按照“统筹规划、突出重点、发挥优势、兼顾均衡”的原则，重点考虑“三调”耕地数量、粮食产量、耕地有效灌溉面积等因素，结合开展整区域推进示范，合理确定各高标准农田建设任务。规划实施过程中，根据各全县耕地和永久基本农田保护任务变化情况、高标准农田建设绩效评价结果等，可按照程序对分县高标准农田建设任务实行动态调整。

通榆县高标准农田建设任务     单位：万亩

| 乡镇名称 | 到2025年累计 建成面积 | 到2025年累计 改造提升面积 | 到2030年累计 建成面积 | 到2030年累计 改造提升面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 101.1 | 10 | 134.1 | 22 |
| 开通镇 | 2 |  | 5 |  |
| 瞻榆镇 | 13.32 |  | 18.32 | 3.5 |
| 鸿兴镇 | 4.39 | 1 | 6.39 | 1 |
| 边昭镇 | 2.13 | 1.9 | 2.13 | 1.9 |
| 兴隆山镇 | 5.64 |  | 8.64 | 2 |
| 新华镇 | 16.782 | 1 | 20.782 | 3.2 |
| 双岗镇 | 1.1 |  | 3.1 |  |
| 乌兰花镇 | 7.91 |  | 10.91 | 1.5 |
| 苏公坨乡 | 2.99 |  | 2.99 |  |
| 十花道乡 | 3.164 |  | 5.164 |  |
| 八面乡 | 14.5 | 3.8 | 16.5 | 5.1 |
| 新兴乡 | 0.71 |  | 0.71 |  |
| 新发乡 | 10.22 | 1.5 | 12.22 | 3 |
| 团结乡 | 7.46 |  | 9.46 |  |
| 向海乡 | 7.784 | 0.8 | 10.784 | 0.8 |
| 包拉温都乡 | 1 |  | 1 |  |

通榆县高效节水建设任务         单位：万亩

| 乡镇名称 | 2021-2030年新增高效 节水灌溉面积 | 其中,2021-2025年新增高效 节水灌溉面积 | 其中,2026-2030年新增高效 节水灌溉面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 17 | 10 | 7 |
| 开通镇 | 1 |  | 1 |
| 瞻榆镇 | 5 | 5 |  |
| 鸿兴镇 | 1 |  | 1 |
| 边昭镇 | 0 |  |  |
| 兴隆山镇 | 1 |  | 1 |
| 新华镇 | 2.7 | 1.7 | 1 |
| 双岗镇 | 0 |  |  |
| 乌兰花镇 | 1 |  | 1 |
| 苏公坨乡 | 0 |  |  |
| 十花道乡 | 0.8 | 0.8 |  |
| 八面乡 | 0.5 | 0.5 |  |
| 新兴乡 | 0 |  |  |
| 新发乡 | 0 |  |  |
| 团结乡 | 3 | 2 | 1 |
| 向海乡 | 1 |  | 1 |
| 包拉温都乡 | 0 |  |  |

# 第六章 建设监管和后续管护

## 一、规范建设程序

高标准农田建设实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制以及公示制等制度。规范开展项目前期准备、规划设计、申报审批、招标投标、工程施工和监理、竣工验收、移交管护、上图入库、考核评价等工作。严把设计审批关，确保方案的科学、合理和可行，全面推行招投标制，优选设计、施工和监理单位。规范签订施工合同，细化质量要求， 加强技术培训，严格施工管理。强化质量监管，落实质量管理终身责任制，确保工程建设质量。严把工程竣工验收关，对发现问题必须整改到位后方能通过验收。

## 二、强化质量管理

### （一）严控建设质量

做细做实项目前期工作，科学规划工程布局，合理确定建设内容。严格执行建设标准和技术规范施工，落实质量管理终身责任制，积极建立政府质量监督、监理巡回监理、群众跟踪监督和社会公示“四位一体”的监督机制，严把原材料、中间产品、设施设备质量关，确保工程建设质量。

### （二）提升耕地质量

依托布设的高标准农田耕地质量长期定位监测点，跟踪监测土壤理化性状、区域性特征等指标。 按照 《耕地质量等级》（GB/T 33469）国家标准，在建设前后分别开展耕地质量等级变更调查，评价高标准农田粮食产能水平，逐步实现 “建设一片、调查一片、评价一片”。

通过增施有机肥、秸秆还田等措施，促进耕地质量稳步提升。

### （三）加强社会监督

充分尊重农民意愿，维护农民权益， 引导农民广泛参与，发挥社会舆论监督作用。推行项目信息公示制度，强化事前公示，在项目区设立公示牌，将高标准农田建设规模、建设内容、建设投资和建设单位等主体信息进行公示，让建设区域内各方全面了解项目建设情况，保障群众的知情权、参与权、表达权和监督权。

## 三、规范竣工验收

### （一）明确项目验收程序

按照“谁审批、谁验收、谁负 责”原则，根据高标准农田建设项目验收管理办法，验收按照阶段性验收、县级初步验收、市级竣工验收的先后顺序组织开展，完成验收结果逐级上报，竣工验收结果报农业农村厅备案。 阶段性验收由项目建设单位组织，对隐蔽工程、单项工程的工程量和工程质量进行逐项验收。县级初步验收由项目县（市、 区）农业农村部门牵头组织。市级竣工验收由市（州）农业农村部门牵头组织，也可委托第三方机构开展。对竣工验收合格的项目，核发农业农村部统一格式的竣工验收合格证书。

### （二）做好工程资产移交

工程竣工验收后，及时办理交付利用手续，做好登记造册，明确工程的所有权和使用权、地理位置、覆盖面积、工程明细等内容。需要变更权属的，及时办理变更登记，确保建成后的高标准农田产权清晰。

### （三）及时规范档案资料

及时做好项目建设前、建设中、 竣工验收后形成的文字影像与图表资料、管理资料、项目财务管理资料等收集、整理、组卷和存档工作，实现档案资料管理的数字化和信息化。

## 四、统一上图入库

### （一）规范上图入库

以最新土地利用现状图为底图，有效衔接已建高标准农田建设的上图入库成果，将新建高标准农田项目申报、竣工、验收等各阶段信息及时上图入库，形成全县高标准农田建设“一张图”。依据现行技术标准，统一数据 结构、文件格式、命名规则、汇交接口等数据要求，确保入库信息完整、上图地块精准，实现“底数清、位置准、情况明” 严格新建高标准农田上图入库审查，坚决防止新建高标准农田与已成高标准农田地块重叠，杜绝在非耕地上开展高标准农田建设，确保完成国家下达的规划目标任务。

### （二）强化动态监管

将高标准农田建设信息及时、全面、 准确录入全国农田建设综合监测监管平台，依托遥感、地理信息系统、区块链等现代信息技术，构建监测监管体系，实现高标准农田数据有据可查、全程监控、精准管理。全面动态掌握高标准农田建设任务、建设内容、资金投入、建后管护和耕地质量等级变化等基本情况。

### （三）推进信息共享

落实国务院关于政务信息互联互通、 资源共享管理要求，建立健全部门之间农田建设、保护、利用 信息互通共享管理机制，开放数据接口，公开统计结果，逐步实现高标准农田建设统一上图入库信息的互通共享和科学利 用，实时动态查询、统计、分析数据，为农田建设管理和保护利用提供决策支撑。

## 五、强化建后管护

### （一）明确管护责任

按照“县负总责、乡镇监管、村为 主体”的原则，项目初验合格后，要建立工程设施总量和分类工程明细台账，明确管护主体，落实管护责任，细化落实管护内容和管护要求，强化督促指导，确保建成的高标准农田工程 有人用、有人管。发挥村集体经济组织、承包经营者在工程管护中的主体作用，落实受益对象管护投入责任，引导和激励专业大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体参与农田设施的日常维护。相关基层服务组织要加强对管护主体和管护人员的定期技术指导、服务和监管。

### （二）健全管护机制

结合农村集体产权制度改革，按照权责明确、运行有效的原则，积极探索“田长制”、项目建管一体化新机制，项目建设前开展同步设计和落实管护制度，建 健全日常管护和专项维护相结合的管护机制。按照“谁使用、 谁受益、谁管护”的原则，探索社会化和专业化相结合的管护 模式，鼓励有条件的地方通过政府购买服务方式，调动村集体经济组织、受益农户、新型农业经营主体和专业化管护机构、 社会化服务组织等落实管护积极性，确保建成的工程设施正常运行。

### （三）落实管护经费

建立高标准农田建设项目多元化管护经费合理保障机制，制订管护经费标准，对管护资金全面实施预算绩效管理。县级财政应根据实际需要对高标准农田工程设施管护经费予以补助。探索“财政补一点、水费收一点、群众 筹一点”的多元化筹集管护经费机制。完善鼓励社会资本积极参与高标准农田管护的政策措施，保障管护主体合理收益。鼓励开展高标准农田工程设施灾毁保险。

### （四）推进农业水价综合改革

在有条件的地区统筹推进农业水价形成机制、农田水利工程建设和管护机制、精准补贴和节水奖励机制、终端用水管理机制建立，促进农业节水和农田水利工程的良性运行。

## 六、严格保护利用

### （一）强化用途管控

对已建成的高标准农田，应当根据 土地利用总体规划划为永久基本农田，实行特殊保护，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”，任何单位和个人不得损毁、擅自占用或者改变用途。严格耕地占用审批，经依法批准占用高标准农田的，要及时补充、上图入库，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。

### （二）加强农田保护

推行合理耕作制度，实行用地养地 有机结合，确保耕地可持续利用。对自然损毁的高标准农田， 要纳入年度建设任务，及时进行修复或者补充建设。严禁将不达标的污水排入农田，严禁将生活垃圾、工业废弃物等污染物倾倒、排放、存放到农田。

### （三）确保良田粮用

引导高标准农田集中用于重要农产品特别是粮食生产。着力提升种粮效益、稳定粮食产量、保障粮食安全，实现“良田” 产粮、产业兴旺、农民增收、业主获利等多方共赢。确保粮食安全与农民增收致富两不误。

# 第七章 效益分析

## 一、经济效益

高标准农田建成后， 新建高标准农田亩均提高粮食综合产能 100 公斤左右、改造提升农田亩均提高粮食综合产能 80 公斤左右，高标准农田节水、 节能、节肥、节药、节劳效果明显，亩均每年节本增效 300~400 元。规划实施后，每年可增加粮食综合产能1.57 亿斤左右，促 进农民增收效果明显。

## 二、社会效益

### （一）增强粮食安全保障能力

高标准农田建成后，能够加快补齐农田基础设施短板，提高水土资源利用效率，增强粮食生产能力和防灾抗灾减灾能力，实现“旱涝保收、宜机作业”。 预计到 2030 年高标准农田保有量 134.1 万亩。能够稳定保障粮食产能，确保粮食、谷物基本自给、口粮绝对安全。

### （二）推动现代化农业发展

拓宽了农业发展空间，优化 了产业布局，促进农业新品种、新技术、新装备的推广与应用， 推动农业经营主体、农业经营方式、生产方式、资源利用方式的转型升级。通过大力发展“特色农业+生态旅游+休闲养老” 的新型复合业态，农业规模化、专业化以及标准化的生产经营模式，促进了农业生产、生活、生态三大功能深度融合，能加快质量兴农、绿色兴农、品牌强农的步伐，助力乡村振兴战略实施。

### （三）提高农民种粮积极性

高标准农田建成后，一方面农田基础设施得以完善，农业生产条件的进一步改善为农民种 粮生产提供了便利，有助于保护农民种粮积极性。另一方面， 节水减肥下耕地质量不断优化，保证作物产量增加的同时，也 降低了农业投入成本，种粮经济效益的提升有助于提高农民种粮积极性。

## 三、生态效益

### （一）提高水土资源利用效率

通过推广低压管道输水灌溉、微灌、喷灌适水种植等综合节水 措施，发展节水农业，提高农业用水效率。推广测土配方施肥， 增施有机肥，有效减少农田水土流失，提高耕地集约节约利用水平。

### （二）改善农业生态环境

项目区化肥用量减少 10%以上， 在降低农业投入成本的同时，能有效减轻农业面源污染，防治土壤酸碱化。同时增加土壤有机质含量，改善土壤理化性状， 可为良种和农业新技术、新装备的推广创造条件，推进现代农业园区种养循环和废弃物综合利用，促进资源节约和环境友好 型生态农业建设。

### （三）提升农田生态功能

通过实施“五网”配套、生态修复、种养循环、质量提升和环境保护“五大工程”，因地制 宜构建生态沟渠、道路、林网等系统，可增强农田水土保持能力、改善小气候，在维护农田生态平衡的同时，实现农村田园景观化，为乡村生态宜居提供绿色屏障。

# 第八章 实施保障

## 一、加强组织领导

加快构建统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、 统一验收考核、统一上图入库的集中统一高效的高标准农田管理新体制。高标准农田建设实行县级负总责、群众 参与的工作机制。压紧压实县主体责任，县级人民政府是高标准农田建设的实施主体和责任主体，强化各级政府一把手负总责、分管领导直接负责的责任制，统筹抓好规划实施、任务落实、资金保障、监督评价和运营管护等工作。强化农业农村部门要全面履行好农田建设集中统一管理职责，发展改革、财政、自然资源、水利等相关部门按照职责分工，密切配合，切实做好规划指导、资金投入、水资源利用和管理、金融支持等工作，协同推进高标准农田建设。农业农村部门要在本级人民政府的领导下，逐级落实好建设任务和工作责任，地方有关部门要按照职责分工，主动协作配合，确保各项工作任务按期完成。加强高标准农田建设管理和技术服务体系队伍建设。重点配齐配强县乡两级与当地高标准农田建设任务相适应 的农田建设技术力量，加快形成层次清晰、上下衔接的专业化人才队伍。

## 二、推进规划指导

全面摸清高标准农田数量、质量、分布和管护利用现状等底数情况的基础上，根据全国高标准农田建设规划确定的总体目标和建设任务要求，编制县高标准农田建设规划，将各项建设任务落实到村组、地块，明确时序安排。在编制本级高标准农田建设规划时，在建设目标、任务、布局以及重大项目安排上，要结合国土空间规划、水利等相关规划，综合考虑资源环境承载力、粮食保障要求等因素，科学开展水资源论证，确定高标准农田建设区域，明确建设的重点区域、限制区域和禁止 区域，高标准农田建设优先安排在骨干水网工程范围内实施，在规划实施的中期，采用各地自评与第三方评估相结合的方式，对规划目标、建设任务、重点工程的执行情况进行评估分析，客观评价规划实施进展，总结提炼经验做法、剖析实施过程中存在的问题及原因，进一步发挥好规划的引领作用。

## 三、加强资金保障

按照规定的财政补助标准，拓宽高标准农田建设资金渠道，进一步完善“以财政资金引导，社会资本参与”的多元化资金筹措机制，落实各级财政资金投入，积极吸引各类社会投资，建立健全高标准农田建设投入稳定增长机制。积极争取中央财政加大支持力度，各级财政要共同承担农田建设支出责 ，将高标准农田建设作为重点事项，优化财政支出结构，列 入本级政府预算，安排必要资金投入高标准农田建设。调整完善土地出让收入使用范围，将高标准农田建设纳入重点支持范围。在政府债务风险可控的前提下，支持各级政府统筹安排地方政府债券资金，推进符合条件的高标准农田项目建设。积极探索先建后补、以奖代补、政府和社会资本合作等多元投入模式，引 导项目受益对象和农村集体经济组织等筹资投劳，撬动更多的工商资本和新型农业经营主体自筹资金投向高标准农田建设。 统筹整合，性质相同、用途相近的涉农资金纳入同一资金池，形成政策合力，提升资金使用效益。

## 四、加大科技支撑

加强高标准农田建设技术创新，围绕高标准农田建设中的 关键技术问题，组织科技攻关，加强科技研发力度，推动科技创新与成果转化，为高标准农田建设提供技术支撑。建立产学 研用深度融合的技术创新机制，鼓励农田建设领域内各类创新主体建立创新联盟，为科技创新提供人才、技术、资金等支持， 鼓励社会各方面投入农田建设工程、农艺、生物、管理科技创新，建立关键核心技术攻关机制。选择一批先进的产品、技术，在整区域推进、绿色农田、数字农田示范项目区优先试点、推广。 指导各地加大工程建设的科技含量，加强创新技术推广，加大新材料、新工艺、新方法在高标准农田工程建设中的应用力度。

## 五、严格监督考核

### （一）强化激励考核

建立健全“ 定期调度、分析研判、通报约 谈、奖优罚劣”的任务落实机制，加强项目日常监管和跟踪指导，强 化质量管理，提升建设成效。 按照粮食安全省长责任制考核要求， 进一步完善高标准农田建设评价制度，强化评价结果运用，对完成 任务好的予以倾斜支持，对未完成任务的进行约谈处罚。

### （二） 动员群众参与

构建群众监督参与机制，积极引导农村集体经济组织、农民、社会组织等各方面广泛参与高标准农田建设工作，形成共同监督、共同参与的良好氛围。 注重发挥农民群众的主体作用，激发耕地所有者、农民及新型农业经营主体等参与高标准农田项目规划、建设和管护等方面的积极性、主动性和创造性。

（三）做好风险防控

树立良好作风，强化廉 政建设，严肃工作纪律，推进项目建设公开透明、廉洁高效，切实防范农田建设项目管理风险。 加强工作指导，对 发现的问题及时督整改。 严格踪问责，对履职不力、监管不严、失职渎职的，依法追究有关人员责任。